件資訊

| 專案名稱 | 賜昌集團SAP專案 | 文件版本 | V1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 腳本編號 | SIT-607 | 腳本名稱 | 公司間原料統購 |
| 腳本負責人 |  | 文件製作日期 | 2025/11/25 |
| 品牌 | 範本 | 相關作業模組 | ＭＭ、QM、SD、FI、CO |

- 測試腳本說明

- 測試目的：公司間原料統購(TW鞋材)

1.原物料詢報價

2. 貿易廠建立原料採購單 (供應商TW05)

3 YJC 建立原料採購單 > 收貨

4. YJC 建立原料銷售訂單 > 發貨

5. 貿易廠 採購單 > 收貨

- 各模組測試重點：

  - 工廠採購參考請購單建立原料採購單，因為無價格主檔只能暫存

  - 工廠暫存採購單傳入B2B作交期確認 & 詢價(ZMM003)

  - BPM 簽核價格 (ZMM004)

    - 建立資訊記錄 供應商售予工廠的價格FOB/USD

    - 建立資訊記錄供應商售予台灣的價格FOR/TWD

    - 建立資訊記錄 台灣售予工廠價格 FOB/USD

  - 工廠向廠商買採購單標記刪除(舊PO1)

  - 工廠建立向台灣購料採購單PO1

  - ZMM091 COPY 此單PO1建立台灣向廠商訂購的PO2

  - 台灣向供應商的採購單PO2, 外拋B2B作交期確認(ZMM003)

  - 台灣向供應商的採購單PO2 (ZMM011), B2B回覆採購單的交期,自動更新PO2和PO1(ZMM011)

  - B2B下載出口明細, 補齊報關資訊, 執行ZMM324 自動執行PO2 GR , SO2, DN2,和 PO1 進項交貨單開立(ZMM324);

或手動執行10,12,13,16

  - 手動執行台灣採購單收貨PO2 GR

  - 台灣採購單發票驗證

  - 手動建立台灣銷售原料訂單

  - 手動建立原料出貨單

  - 出貨單過帳

  - 原料銷售請款

  - 手動工廠採購單作進項交貨單

  - 進項交貨單過帳

  - 品質檢驗

  - 工廠採購單發票驗證

| SD模組 | MM模組 | PP模組 | QM模組 | CO模組 | FI模組 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.公司間原料銷售訂單建立、出貨、請款，確認對應的拋帳科目正確 | 1 、詢價產生(建立兩份價格 FOB+FOR) 2、ZMM091 3、ZMM324 | N/A | 1.檢驗計畫是否符合外部客戶/工廠內部要求 2. 鞋廠底的採購單收貨，是否有IQC | 1. 確認會計文件是否正確 2. 確認物料文件是否正確 | 1. 確認拋帳分錄是否正確。 |

- 基本資料說明

| 項次 | 組織/主檔 | 值 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 營運考量 |  |  |  |
|  | 成本控制範圍 |  |  |  |
|  | 品牌 |  |  |  |
|  | 接單公司 |  |  |  |
|  | 貿易公司 |  |  |  |
|  | 貿易工廠 |  |  |  |
|  | 來料/進料工廠 |  |  |  |
|  | 銷售組織 |  |  |  |
|  | 配銷通路 |  |  |  |
|  | 出貨點 |  |  |  |
|  | 集團客戶 |  |  |  |
|  | 客戶代號 |  |  |  |
|  | 採購組織 |  |  |  |
|  | 供應商 |  |  |  |
|  | 成品料號 |  |  |  |
|  | 原料號碼 (沒有灌庫存的料號) |  |  |  |

- 整合測試

| 編號 | 模組 | 測試步驟說明 | 系統 | 交易代碼 | 部門 | 組織 | 輸入資料 | 產出文件號 | 測試者簽名 日期,時間 (必填) | 狀態 (OK/NG) 問題說明 (skip: 線外或客製) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 庫存類請購(鞋材) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MM | 請購單建立(鞋材) | SAP | ME51N | 採購 | 貿易工廠 | 請購單類型：NB/EB 料號： 數量： 採購員群組： 追蹤號(銷售訂單)： | 請購單號： |  |  |
|  | MM | 將請購單發起BPM簽核 | SAP | ME54N | 採購 | 貿易工廠 | 請購單號： 簽核代碼：R1 | 請購單號： |  | *鞋材若是補單/預買需跑BPM簽核 |
|  | MM | 將送簽請購單發起BPM簽核 | BPM | ZMM017 | 採購 | 貿易工廠 | 請購單號： | 請購單號： |  |  |
|  | 周邊 | 主管在BPM簽核 | BPM |  | 採購主管 | 貿易工廠 |  |  |  |  |
|  | 周邊 | BPM簽核完畢更新請購單核發狀態 | SAP | ZMM018 (背景) | 採購 | 貿易工廠 | 請購單號： 簽核代碼：R5 | 請購單號： |  |  |
|  |  | 庫存類採購(鞋材) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MM | 建立請購單轉採購單 (只能暫存) | SAP | ME21N | 採購 | 貿易工廠: | 請購單號： 採購單文件類型：POUR/PEUR 採購組織:原始工廠採購組織 | 採購單號： |  |  |
|  | 周邊 | 採購單資料匯入DS B2B平台+B2B寄發下單通知予供應商 | SAP | ZMM003 | 採購 | 工廠 |  |  |  |  |
|  | 週邊 | 模擬廠商接單 | B2B |  | 廠商 |  | 預計交期 | NA |  |  |
|  | MM | B2B平台作交期確認 (B2B交期回SAP) | B2B | ZMM011 | 資材 |  | 採購單號: | NA |  |  |
|  |  | 庫存類詢報價(鞋材) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MM | 建立詢價單 | SAP | ME41 | 資材 | 採購組織 |  |  |  |  |
|  | 週邊 | DS B2B將詢結果傳入BPM簽核 | SAP | ZMM003A | 資材 | 工廠 |  |  |  |  |
|  | 週邊 | 有B2B:接收BPM簽核後的報價資訊產生資訊記錄 | SAP | ZMM004A | 資材 | 採購組織 | NA | 資訊記錄號碼 |  |  |
|  | MM 週邊 | 無B2B:在用excel整理送BPM簽核後的報價資訊產生資訊記錄 | SAP | ZMM007 | 資材 | 採購組織 | NA | 資訊記錄號碼 |  | SIT1客製程式尚未完成，請執行ME47維護詢報價及BPM簽核 |
|  | MM | 無B2B：手動維護報價 | SAP | ME47 | 採購 | 採購組織 |  |  |  |  |
|  | MM | 詢價單核發送簽 | SAP | ME45 | 採購 | 採購組織 | 核發R1 | NA |  |  |
|  | MM | 送簽報價 | SAP | ZMM005 | 採購 | 採購組織 | 送簽是否成功 | NA |  |  |
|  | BPM | BPM簽核 | BPM |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MM | BPM簽核成功，產生資訊記錄 | SAP | ZMM006 (背景) | 資材 | 採購組織 | 詢價單 | 資訊記錄 |  |  |
|  |  | 比較價格和採購情況，決定由台灣代購再轉售工廠 |  |  |  |  |  |  |  | na |
|  | MM | 工廠原採購單標記刪除 | SAP | ME22N | 採購 | 工廠 | 工廠原始採購單 |  |  |  |
|  | MM | 參考原始工廠採請單建立新原物料採購單轉向台灣採購 | SAP | ME21N | 採購 | 貿易工廠 | 參考原始請購單內容，建立向台灣採購 記錄舊採購單號於彙總號碼 供應商:TW05 文件類型：POUR/PEUR 採購組織:原始工廠採購組織 工廠: 確認控制:0001 追蹤號(銷售訂單)： | 採購單號： |  |  |
|  | MM | 台灣參考工廠採購單建立原物料採購單 | SAP | (ZMM091) ME21N | 採購 | 台灣 | 參考工廠採購單內容，建立台灣採購單 文件類型：POUR/PEUR 採購組織:T000 工廠:TW05 確認控制:0001 追蹤號(銷售訂單)： | 採購單號： |  |  |
|  | 周邊 | 外拋B2B平台作交期確認 | SAP -> B2B | ZMM003 | 資材 |  | 採購單號:原始舊工廠採購單 | NA |  |  |
|  | 周邊 | B2B平台作交期確認 (B2B交期回SAP ，出貨日期) | B2B -> SAP | ZMM011 或手動ME22N取代 | 資材 |  | PO1採購單號 PO2採購單號 確認畫面 確認種類AB 交期: 移交日期: ETD 數量 | NA |  |  |
|  |  | 台灣採購單收貨 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MM | 出口明細資料匯入相關過帳作業 | SAP | (ZMM324讀出貨明細，以INVOICE KEY建立PO收貨/銷售單/出貨單/進項交貨單) | 採購 |  | 採購單號 INVOICE: | 物料文件 |  |  |
|  | FI / CO | 確認會計文件是否正確 | SAP | MIGO/CKM3 | 財務 |  | 物料文件: 物料： 工廠： | 會計文件號碼： |  |  |
|  |  | 台灣採購發票驗證 |  |  |  |  |  |  |  | na |
|  | MM | 採購發票驗證，暫存為文件完成 | SAP | MIR7 | 採購 |  | 採購單號： | 暫存發票文件： |  |  |
|  | MM | 發起請款單BPM簽核 | SAP | ZMM065 | 採購 |  |  |  |  |  |
|  | BPM | BPM簽核 | BPM |  | 採購+財務 |  |  |  |  |  |
|  | MM | 列印請款單交予財務 | SAP |  | 採購 |  |  |  |  |  |
|  | FI | 暫存發票驗證過帳 | SAP | MIR6 | 財務 |  | 暫存發票驗證文件 | 會計文件 |  |  |
|  | FI / CO | 確認會計文件是否正確 | SAP | MIR4/FB03 | 財務 | NA | 發票驗證文件： | 會計文件： |  |  |
|  |  | 建立台灣銷售原料訂單/出貨 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SD | 手建立原料銷售訂單並自動建立出貨單 | SAP | (ZMM324) VA01/VL01N | 採購 |  | INVOICE: 訂單類型: ZCT6 銷售組織: | 銷售訂單: 出貨單: |  |  |
|  | SD | 檢視出貨單 | SAP | VL03N | 採購 |  | 出貨單: | NA |  |  |
|  | SD | 安排出口 | SAP | VL02N | 關務/進出口 |  | 出貨關務相關資訊 |  |  |  |
|  | SD | 出貨單過帳 | SAP | VL02N | 關務/進出口 |  | 出貨單 | 物料文件： |  |  |
|  | FI / CO | 確認會計文件是否正確 – 出貨過帳 | SAP | VL03N/CKM3N | 財務 | NA | DN： 物料： 工廠： | 會計文件號碼： |  |  |
|  | SD | 產生請款文件 (台灣廠賣給貿物料廠) | SAP | VF01/ VF04 | DSZC(背景執行) | TW05 | 出貨單號: | 請款單號: |  |  |
|  | SD | 檢查請款文件是否有成功產生會計文件 | SAP | VF03 | DSZC | TWXX | 請款單號: | NA |  |  |
|  | 週邊 | 進口報關單導入 | DeERP | DSCM30M | 報關 |  |  |  |  | 中國/越南報關 |
|  | 週邊 | 裝箱單進口匯入 | DeERP | DSCM30M | 報關 |  |  |  |  | 中國區 |
|  | 週邊 | 進口材出貨指定作業 | DeERP | DSDT01M | 採購/DSZC |  |  |  |  | 印尼區 |
|  | 週邊 | 海關報關單 BC 2.3/BC 4.0 /BC2.6 | DeERP | DSDT04M~DSDT06M | 報關 |  |  |  |  | 印尼區 |
|  | 週邊 | 進口報關報表 | 報關系統 | DSCD06R_FUI | 報關 |  |  |  |  | 印尼區 |
|  | FI/CO | 確認會計文件是否正確 | SAP | VF03/FB03 | 財務 | NA | 請款文件： | 會計文件號碼： |  |  |
|  | CO | 確認COPA文件是否正確 | SAP | KE24 | 財務 | NA | 銷售訂單號: | NA |  |  |
|  |  | 工廠採購單收貨 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MM | 建立進項交貨單 | SAP | MM100 (PGI發貨過帳自動執行) | 關務/進出口 |  | 採購單號 發票號碼: (進口)報關單號: (進口)HS CODE: (進口)報關日期: | 進項交貨單： |  |  |
|  | MM | 採購單/進項交貨單拋給WMS | SAP | MM082 Interace (DN傳給WMS) |  |  |  |  |  |  |
|  | WMS | 進行實物點收 | na | 線外作業 |  |  |  |  |  |  |
|  | 周邊 | PDA執行貨櫃收料 (BY廠區) | WMS |  | 倉管 |  | 交貨單 | WMS收料單號： |  |  |
|  | MM | WM傳回過帳訊息，SAP作PGR | SAP | (ZMM083) MIGO | 關務/進出口 |  | 進項交貨單: | 物料文件： |  |  |
|  | FI / CO | 確認會計文件是否正確 | SAP | MIGO/CKM3 | 財務 |  | 物料文件: 物料： 工廠： | 會計文件號碼： |  |  |
|  | QM | 採購驗收品質檢驗填入檢驗結果 | SAP | QA32 | 品保 |  | 檢驗批號碼 | NA |  |  |
|  | QM | 品質檢驗判定 | SAP | QA11/QA32 | 品保 |  | 檢驗批號碼 | NA |  |  |
|  | QM | 品質庫存移轉至未限制 | SAP | QA12 | 品保 |  | 檢驗批號碼 | 物料文件 |  |  |
|  | QM | 品質檢驗結果傳入WMS | SAP | ZMM084 背景執行 | 品保 |  |  | NA |  |  |
|  | 周邊 | 收到檢驗結果通知後進行貨櫃收料入庫 | WMS |  | 倉管 |  | WMS收料單號 | WMS入庫單號： |  |  |
|  | MM | 按WMS通知將庫存移入原料倉 | SAP | ZMM088 背景執行 MIGO | 倉管 |  |  | 物料文件 |  |  |
|  |  | 工廠採購單發票驗證 |  |  |  |  |  |  |  | na |
|  | MM | 採購發票驗證，暫存為文件完成 | SAP | MIR7 | 採購 |  | 採購單號： | 暫存發票文件： |  |  |
|  | MM | 發起請款單BPM簽核 | SAP | ZMM065 | 採購 |  |  |  |  |  |
|  | BPM | BPM簽核 | BPM |  | 採購+財務 |  |  |  |  |  |
|  | MM | 列印請款單交予財務 | SAP |  | 採購 |  |  |  |  |  |
|  | FI | 暫存發票驗證過帳 | SAP | MIR6 | 財務 |  | 暫存發票驗證文件 | 會計文件 |  |  |
|  | FI / CO | 確認會計文件是否正確 | SAP | MIR4/FB03 | 財務 | NA | 發票驗證文件： | 會計文件： |  |  |

- 問題記錄及其他

| 問題說明 | 相關資料 | 預計完成日 |
| --- | --- | --- |

- 附件說明  [請將附件或輔助說明置於本區]

- 注意事項  [請將注意事項置於本區]