文件資訊

| 專案名稱 | 賜昌集團SAP專案 | 文件版本 | V1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 腳本編號 | SIT-699 | 腳本名稱 | 新料號建立到核發 |
| 腳本負責人 |  | 文件製作日期 |  |
| 品牌 | 範本 | 相關作業模組 | MM、PP、SD、FI、CO |

- 測試腳本說明

- 測試目的：新料號建立到核發的步驟，包含成品、半成品、原物料、包材

- 其他延伸主檔請沿用現有資料，例如：客戶主檔、供應商主檔、工作中心、工資率、成本中心、製程代號、部位代號...

| SD模組 V | MM模組 (已完成) | PP模組 (已完成) | FI模組 V | CO模組V | QM模組 V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.毛淨重：成品 2.銷售視圖 3.001特性 | 1.基本資料 2.採購視圖 3.採購資訊記錄 4.001特性 5.022特性 | 1.MRP視圖 2.BOM 3.途程 4.生產版本 | N/A | 1.標準成本計算與核發 2.物料狀態核發 | 1.品質管理視圖 |

- 基本資料說明

先選好接單公司、貿易公司、來料廠。

| 項次 | 組織/主檔 | 值 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 營運考量 | 8999 |  |  |
|  | 成本控制範圍 | DS00 |  |  |
|  | 品牌 |  |  |  |
|  | 接單公司 |  |  |  |
|  | 貿易公司 |  |  |  |
|  | 貿易工廠 |  |  |  |
|  | 來料工廠 |  |  |  |
|  | 銷售組織 |  |  |  |
|  | 配銷通路 |  |  |  |
|  | 出貨點 |  |  |  |
|  | 集團客戶 |  |  |  |
|  | 客戶代號 |  |  |  |
|  | 採購組織 |  |  |  |
|  | 供應商 |  |  |  |
|  | 成品料號 |  |  |  |
|  | 半成品料號 |  |  |  |
|  | 原料號碼 |  |  |  |
|  | 利潤中心 |  |  |  |

- 整合測試腳本

| 編號 | 模組 | 測試步驟說明 | 系統 | 交易代碼 | 部門 | 組織 | 輸入資料 | 產出文件號 | 測試者簽名 日期,時間 (必填) | 狀態 (OK/NG) 問題說明 (skip: 線外或客製) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | <維護物料主檔參數檔> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MM | 統購提供共用料by物料群組的參考價格 | NA | 線外 | 統購 |  |  |  |  |  |
|  | MM | 資材提供原料by物料群組的參考價格 | NA | 線外 | 資材 |  |  |  |  |  |
|  | MM/PP/CO | 維護物料主檔參數檔 (包含物料參考標準價格) | SAP | SM30 | 系統管理員 |  | ZMMT059_3 ZMMT059_4：物料群組，工廠：DSDC，標準價格(台幣)、單位:1(若物料群組已存在，不須新增) |  |  |  |
|  | MM | 確認300分類特性已設定 | SAP | CL03/ CT04/ CL02 | 指令組 |  |  |  |  |  |
|  |  | <新鞋型：成品料號、半成品料號、原料料號> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 開發 | 根據客戶需求進行產品開發，試作完成將SPEC提供給指令組 | NA | NA | 開發 |  |  |  |  |  |
|  | MM | 指令組根據SPEC的內容，檢查是否需要申請新料號，在DeGen設定料號Size run | DeGen | MM41 | 指令組 |  | 物料類型、料號大類、中類、顏色、Size Run |  |  |  |
|  | MM/SD | 產生新料號、維護基本資料、維護001特性值，物料初始狀態00 | DeGen | RFC MM42 | 指令組 |  | 成品, 半成品, 原料 物料類型、物料群組、規格、物料說明、內文 | 成品料號 半成品料號 原料料號 |  |  |
|  | MM | 鋪貨 | DeGen | RFC MM42 | 指令組 |  | 勾選鋪貨工廠，產生物料工廠視圖 |  |  |  |
|  | MM | DeGen發email通知各部門料號已建立 | DeGen | NA | 指令組 |  | E-MAIL 自動通知 |  |  |  |
|  | MM/PP | 檢查是否鋪貨完整，檢查MRP參數是否正確 | SAP | MM60/ ZPPQ01 | 指令組 |  | 料號 物料類型 物料群組 |  |  |  |
|  | MM | 各部門檢查並完善物料主檔-工廠資料 | SAP | MM43 | 採購/業務/生管 |  | 料號 工廠 |  |  |  |
|  | MM | 背景程式: 物料主檔生產入庫領料儲位自動建立 | SAP | ZMM42_SLOC |  |  | 料號 工廠 建立日期: |  |  |  |
|  | MM | 背景程式: 自動建立物料主檔CLASS 001 指定供應商 的資訊記錄 | SAP | ZMMR098_3B |  |  | 料號 工廠 建立日期: |  |  |  |
|  | MM | 如果是自製回收料，輸入計畫價格及日期 。修改物料狀態為20。如果不是回收料，跳到下一步。 | SAP | MM42 | 財務 |  | 料號、配銷中心 選檢視【後勤：配銷中心】選【產品成本計算】，輸入計畫價格1、日期 <請注意輸入的單價需考量價格單位> |  |  |  |
|  | SD | 導出系統成功建立的VA料號轉檔Excel 1.維護淨毛重 | SAP | ZMM323 | 生管/業務 |  | 料號: 物料類型: |  |  |  |
|  | SD | 對應單位維護轉檔Excel(維護淨毛重)，MM01_物料基本 | Excel | NA | 生管/業務 |  |  |  |  |  |
|  | SD | 將維護好Excel轉入SAP更新淨毛重資料 | SAP | ZMM323 (MM42) | 生管/業務 |  |  |  |  |  |
|  | SD | 檢查資料是否正確更新淨毛重至物料主檔 | SAP | ZMM323 (MM43) | 生管/業務 |  | 料號: |  |  |  |
|  | SD | 導出系統成功建立的VA料號，用來整理到001轉檔格式 001特性UPC(僅有Crocs需要) MM06_物料分類 | SAP | ZMM_UPC_UPLOAD | 業務 |  | 料號: 物料類型: |  |  |  |
|  | SD | 檢查資料是否正確更新至物料主檔 001特性UPC(僅有Crocs需要) | SAP | MM43 | 業務 |  | 料號: |  |  |  |
|  | MM | 維護半成品採購資訊記錄(公司間) | SAP | ME11 | 資材 |  | 料號: |  |  |  |
|  | PP | (成品半成品)維護BOM，檢查BOM為啟用狀態 | SAP | ZPP002/ CS01/ ZPP041/ CS02 | 指令組 |  | 料號 工廠 | BOM狀態 |  |  |
|  | PP | 用VA料號展BOM，抽檢BOM用量正確 | SAP | CS11/ CS12/ CS13 | 指令組 |  | 料號 工廠 |  |  |  |
|  | PP | 採購外包(庫存外包)：指令組維護生產版本 | SAP | ZC223/ C223 | 指令組 |  | 料號 工廠 |  |  |  |
|  | PP/MM | 檢查主檔是否存在(物料主檔、BOM、生產版本、採購資訊記錄) | SAP | ZPPQ01 /ZPPQ03 | 指令組/ 生管/採購 |  | 料號 工廠 |  |  |  |
|  | PP | 指令組email通知財務採購外包生產版本已建立 | NA | NA | 指令組 |  |  |  |  |  |
|  | PP | 自製件：指令組通知生管成品半成品BOM已建立 | NA | NA | 指令組 |  | 料號 工廠 |  |  |  |
|  | PP | 確認技轉提供資料準備維護途程，確認是否有製程委外 | NA | NA | 生管 |  |  |  |  |  |
|  | MM | (製程委外)維護採購資訊記錄 | SAP | ME11 | 生管/採購 |  | 物料: 空白 種類: |  |  |  |
|  | PP | (自製件)維護途程 | SAP | CA01 | 生管 |  | 料號 工廠 | 途程狀態 |  |  |
|  | PP | (自製件)維護生產版本 | SAP | ZC223/ C223 | 生管 |  | 料號 工廠 | 生產版本號碼 |  |  |
|  | PP/MM | 檢查主檔是否存在(物料主檔、BOM、途程、生產版本、採購資訊記錄) | SAP | ZPPQ01 / ZPPQ03 | 指令組/ 生管/採購 |  | 料號 工廠 |  |  |  |
|  | PP | 生管email通知財務途程及生產版本已建立 | NA | NA | 生管 |  |  |  |  |  |
|  | CO | 檢查物料主檔是否正確 (1) 選【其他後勤資料】檢查利潤中心 (2) 選【產品成本計算】檢查來源群組、物品來源、含QS成本估算、評價類別、價格控制、價格單位 (3) 選【MRP/預測資料】檢查採購類型、特殊採購類型 | SAP | MM43 | 財務 |  | 料號、配銷中心 選檢視【後勤：配銷中心】 |  |  |  |
|  | CO | 檢查核發標準成本，所需的物料主檔是否存在 | SAP | ZCOZ003 | 財務 |  | 料號 工廠 |  |  |  |
|  | CO | 執行標準成本估算 | SAP | CK11N/ CK40N | 財務 |  | CK11N：料號、工廠代號 CK40N： 成本計算執行變式 成本計算日期 工廠代號 |  |  |  |
|  | CO | 核發標準成本 | SAP | CK24/CK40N | 財務 |  | CK24： 過帳期間 會計年度 公司代碼 料號 CK40N： 成本計算執行變式 成本計算日期 工廠代號 |  |  |  |
|  | CO | 取得本次已核發的料號清單 | SAP | S_P99_41000111 | 財務 |  | 核發料號的成本計算執行變式 成本計算日期 工廠代號 成本計算狀態:FR |  |  |  |
|  | CO | 物料狀態更新為20 | SAP | MM42/ ZCOZ002 | 財務 |  | MM42：料號、配銷中心。ZCOZ002：依匯入檔需求 |  |  |  |
|  | CO | 確認物料狀態已更新為20 | SAP | ZCOZ003 | 財務 |  | 料號 工廠 |  |  |  |
|  | MM | 指令組維護生產備註(物料主檔-內文) | SAP | MM42 | 指令組 |  |  |  |  |  |
|  |  | <開發銷樣料號> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SD | 當有開銷樣需求時業務通知指令組要建立ZF00物料類型 | 郵件 | NA | 業務 |  |  |  |  |  |
|  | MM | 指令組根據SPEC的內容，檢查是否需要申請新料號 | DeGen | ZMM098 NA | 指令組 |  | 物料類型、料號大類、中類、顏色 |  |  |  |
|  | MM/SD | 產生新料號、維護基本資料、維護001特性值，物料初始狀態00 | DeGen | MM41 (ZMM059) | 指令組 |  | 成品, 半成品, 原料 物料類型、物料群組、規格、物料說明、內文 | 成品料號 半成品料號 原料料號 |  |  |
|  | MM | 鋪貨 | DeGen | MM42 (ZMM059) | 指令組 |  | 勾選鋪貨工廠，產生物料工廠視圖 |  |  |  |
|  | MM | DeGen發email通知各部門料號已建立 | DeGen | NA | 指令組 |  | E-MAIL 自動通知 |  |  |  |
|  | MM/PP | 檢查是否鋪貨完整，檢查採購類型是否為F | SAP | MM60/ ZPPQ03 | 指令組 |  | 料號 物料類型 物料群組 |  |  |  |
|  | MM | 各部門檢查並完善物料主檔-工廠資料 | SAP | MM43 | 採購/業務/財務 |  | 料號 工廠 |  |  |  |
|  | SD | 導出系統成功建立的VA料號轉檔Excel 1.維護淨毛重 | SAP | ZMM323 | 生管/業務 |  | 料號: 物料類型: |  |  |  |
|  | SD | 對應單位維護轉檔Excel(維護淨毛重)，MM01_物料基本 | Excel | NA | 生管/業務 |  |  |  |  |  |
|  | SD | 將維護好Excel轉入SAP更新淨毛重資料 | SAP | ZMM323 (MM42) | 生管/業務 |  |  |  |  |  |
|  | SD | 檢查資料是否正確更新淨毛重至物料主檔 | SAP | ZMM323 (MM43) | 生管/業務 |  | 料號: |  |  |  |
|  | SD | 導出系統成功建立的VA料號，用來整理到001轉檔格式 001特性UPC(僅有Crocs需要) MM06_物料分類 | SAP | ZMM_UPC_UPLOAD | 業務 |  | 料號: 物料類型: |  |  |  |
|  | SD | 檢查資料是否正確更新至物料主檔 001特性UPC(僅有Crocs需要) | SAP | MM43 | 業務 |  | 料號: |  |  |  |
|  | MM | 維護採購資訊記錄(公司間) 成品 | SAP | ZMM331 ME11 | 系統 資材 |  | 價格 1 元 |  |  |  |
|  | CO | 檢查物料主檔是否正確 (1) 選【其他後勤資料】檢查利潤中心 (2) 選【產品成本計算】檢查來源群組、物品來源、含QS成本估算、評價類別、價格控制、價格單位 (3) 選【MRP/預測資料】檢查採購類型、特殊採購類型 | SAP | MM43 | 財務 |  | 料號、配銷中心 選檢視【後勤：配銷中心】 |  |  |  |
|  | CO | 檢查核發標準成本，所需的物料主檔是否存在 | SAP | ZCOZ003 | 財務 |  | 料號 工廠 |  |  |  |
|  | CO | 執行標準成本估算 | SAP | CK11N/ CK40N | 財務 |  | CK11N：料號、工廠代號 CK40N： 成本計算執行變式 成本計算日期 工廠代號 |  |  |  |
|  | CO | 核發標準成本 | SAP | CK24/CK40N | 財務 |  | CK24： 過帳期間 會計年度 公司代碼 料號 CK40N： 成本計算執行變式 成本計算日期 工廠代號 |  |  |  |
|  | CO | 取得本次已核發的料號清單 | SAP | S_P99_41000111 | 財務 |  | 核發料號的成本計算執行變式 成本計算日期 工廠代號 成本計算狀態:FR |  |  |  |
|  | CO | 物料狀態更新為20 | SAP | MM42 /ZCOZ002 | 財務 |  | MM42：料號、配銷中心。ZCOZ002：依匯入檔需求 |  |  |  |
|  | CO | 確認物料狀態已更新為20 | SAP | ZCOZ003 | 財務 |  | 料號 工廠 |  |  |  |
|  |  | <包裝材料(VAS/外包材)> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SD | 客人通知有新增的外包材/VAS材料需求，業務與客人確認 | 郵件 | NA | 業務 | NA | NA | NA |  |  |
|  | SD | 業務通知各部門有新增的外包材/VAS材料 | 郵件 | NA | 業務 | NA | NA | NA |  |  |
|  | MM | 指令組根據業務通知，檢查是否需要申請新料號 | DeGen | ZMM098 NA | 指令組 |  | 物料類型 ZR02 |  |  |  |
|  | MM/SD | 產生新料號、維護基本資料、維護001特性值、長寬高、材積、淨毛重，物料初始狀態00 | DeGen | MM41 (ZMM059) | 指令組 |  |  |  |  |  |
|  | MM | 鋪貨 | DeGen | MM42 (ZMM059) | 指令組 |  | 勾選鋪貨工廠，產生物料工廠視圖 |  |  |  |
|  | MM | DeGen發email通知各部門料號已建立 | DeGen | NA | 指令組 |  | E-MAIL 自動通知 |  |  |  |
|  | MM/PP | 檢查是否鋪貨完整，檢查MRP參數是否正確 | SAP | MM60/ ZPPQ03 | 指令組 |  | 料號 物料類型 物料群組 |  |  |  |
|  | MM | 各部門檢查並完善物料主檔-工廠資料 | SAP | MM42/ MM43 | 採購/業務/生管/財務 |  | 料號 工廠 |  |  |  |
|  | MM | 維護採購資訊記錄(外部供應商)待確認是否需詢價報 | SAP | ME11 | 採購 |  |  |  |  |  |
|  | CO | 檢查物料主檔是否正確 (1) 選【其他後勤資料】檢查利潤中心 (2) 選【產品成本計算】檢查來源群組、物品來源、含QS成本估算、評價類別、價格控制、價格單位 (3) 選【MRP/預測資料】檢查採購類型、特殊採購類型 | SAP | MM43 | 財務 |  | 料號、配銷中心 選檢視【後勤：配銷中心】 |  |  |  |
|  | CO | 執行標準成本估算 | SAP | CK11N/ CK40N | 財務 |  | CK11N：料號、工廠代號 CK40N： 成本計算執行變式 成本計算日期 工廠代號 |  |  |  |
|  | CO | 核發標準成本 | SAP | CK24/CK40N | 財務 |  | CK24： 過帳期間 會計年度 公司代碼 料號 CK40N： 成本計算執行變式 成本計算日期 工廠代號 |  |  |  |
|  | CO | 取得本次已核發的料號清單 | SAP | S_P99_41000111 | 財務 |  | 核發料號的成本計算執行變式 成本計算日期 工廠代號 成本計算狀態:FR |  |  |  |
|  | CO | 物料狀態更新為20 | SAP | MM42/ ZCOZ002 | 財務 |  | MM42：料號、配銷中心。ZCOZ002： 依匯入檔需求 |  |  |  |
|  | CO | 確認物料狀態已更新為20 | SAP | ZCOZ003 | 財務 |  | 料號 工廠 |  |  |  |
|  |  | <模治具料號> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MM | 當有新的模治具料號，廠務確認是否新增 | NA | NA | 廠務 | NA | NA | NA |  |  |
|  | MM | 確認完後，依據建立SAP模治具料號的各項資料：Basic View、中英越文的短文、 | DeGen | MM41 (ZMM098) | 廠務 | NA | NA | 料號 |  |  |
|  | MM | 鋪貨 | DeGen | MM42 (ZMM059) | 廠務 |  | 勾選鋪貨工廠，產生物料工廠視圖 |  |  |  |
|  | MM | DeGen發email通知各部門料號已建立 | DeGen | NA | 廠務 |  | E-MAIL 自動通知 |  |  |  |
|  | MM | 檢查Basic View、中英越文的短文 | SAP | MM60/ ZPPQ03 | 廠務 |  | 料號 物料類型 物料群組 |  |  |  |
|  |  | <庶務用品料號> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MM | 當有新的庶務料號，廠務確認是否新增 | NA | NA | 庶務 | NA | NA | NA |  |  |
|  | MM | 確認完後，依據建立SAP庶務料號的各項資料：Basic View、中英越文的短文、Sales View、配銷中心 | DeGen | MM41 (ZMM098) | 庶務 | NA | NA | 料號 |  |  |
|  | MM | 鋪貨 | DeGen | MM42 (ZMM059) | 庶務 |  | 勾選鋪貨工廠，產生物料工廠視圖 |  |  |  |
|  | MM | DeGen發email通知各部門料號已建立 | DeGen | NA | 庶務 |  | E-MAIL 自動通知 |  |  |  |
|  | MM | 檢查Basic View、中英越文的短文 | SAP | MM60/ ZPPQ03 | 庶務 |  | 料號 物料類型 物料群組 |  |  |  |
|  | CO | 檢查物料主檔是否正確 (1) 選【其他後勤資料】檢查利潤中心 (2) 選【產品成本計算】檢查物品來源、含QS成本估算、評價類別、價格控制(V)、價格單位 (3) 選【MRP/預測資料】檢查採購類型(F) | SAP | MM43 | 財務 |  | 料號、配銷中心 選檢視【後勤：配銷中心】 |  |  |  |
|  |  | <機器設備> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MM | 當有新的機器設備，廠務確認是否新增 | NA | NA | 廠務 | NA | NA | NA |  |  |
|  | MM | 確認完後，依據建立SAP機器設備料號的各項資料：Basic View、中英越文的短文、Sales View、配銷中心 | DeGen | MM41 | 機器統購 | NA | NA | 料號 |  |  |
|  | MM | 鋪貨 | DeGen | MM42 (ZMM059) | 機器統購 |  | 勾選鋪貨工廠，產生物料工廠視圖 |  |  |  |
|  | MM | DeGen發email通知各部門料號已建立 | DeGen | NA | 機器統購 |  | E-MAIL 自動通知 |  |  |  |
|  | MM | 檢查Basic View、中英越文的短文、Sales View、配銷中心 | SAP | MM60/ ZPPQ03 | 機器統購 |  | 料號 物料類型 物料群組 |  |  |  |
|  |  | <服務料號> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SD | 當有新的服務性料號，業務與財務確認要拋轉的科目群組 | 郵件 | NA | 業務 | NA | NA | NA |  |  |
|  | SD | 業務提供SAP服務性料號的各項資料：Basic View、中英越文的短文、Sales View、配銷中心 | 郵件 |  | 業務 |  |  |  |  |  |
|  | SD | 確認完後，依據建立SAP服務性料號的各項資料：Basic View、中英越文的短文、Sales View、配銷中心 | SAP | MM41 | 內顧 | NA | NA | 料號 |  |  |
|  | SD | 維護銷售組織視圖科目指派群組 | SAP | MM42 | 內顧 |  | 銷售組織：DSDC 配銷通路: YY 科目指派群組 |  |  |  |
|  | SD | 鋪貨 | SAP | MM42 | 內顧 |  | 勾選鋪貨工廠，產生物料工廠視圖 |  |  |  |
|  | SD | 發email通知業務料號已建立 | 郵件 |  | 內顧 |  |  |  |  |  |
|  | SD | 發email通知各部門料號已建立 | 郵件 | NA | 業務 |  |  |  |  |  |
|  | SD | 檢查Basic View、中英越文的短文、Sales View、配銷中心 | SAP | MM43 MM60 ZPPQ03 | 業務 |  | 料號 物料類型 物料群組 |  |  |  |

- 問題記錄及其他

| 問題說明 | 相關資料 | 預計完成日 |
| --- | --- | --- |

- 附件說明  [請將附件或輔助說明置於本區]

- 注意事項  [請將注意事項置於本區]